|  |
| --- |
| **Plán nÁVRHu InvestiC města ralsko na rok 2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Priorita*** | ***Název akce*** | ***RN v mil. Kč******včetně DPH*** | ***Dotace*** | ***Podíl******města*** | ***Náklady města po získání dotace Kč bez*** ***DPH*** | ***Poznámka*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Výstavba Vodovodu a kanalizace Náhlov + vrtaná studna** | ***34 mil.*** | *70 %* | *30 %* | *10 mil.* | *Realizace* |
| **2.** | **Kontejnerové stání Ploužnice, Kuřívody****a Hradčany** | *0,6 mil.* | *POV**LK**80 %* |  *20 %* | *0,12 mil.* | *Realizace, polopodzemní kontejnery Ploužnice, Kuřívody z dotace* |
| **3.** | **Chodník na horním Borečku, Kuřívody, Hradčany** | ***0,8 mil..*** |  | *100 %* | ***0,8 mil.*** | *PD*  |
| **4.** | **Realizace přístupové komunikace včetně VO – parcely pro RD za kulturním domem v Kuřívodech (termín dle plánovací smlouvy 2026)** |  ***5 mil.*** | *85 % SFDI* | *15 %* | *0,75 mil.* | *Realizace* |
| **5.** | **Plášť a okna radnice v Kuřívodech (včetně bezbariérového přístupu)** | ***0,6 mil.*** |  | *100 %* | *0,6**mil.* | *PD*  |
| **6.** | **Přestavba školy na Ploužnici na bytové domy** | ***0,6 mil.*** |  | *100 %* | *0,6**mil.* | *PD* |
| **7.** | **Přístavba školní kuchyně – Kuřívody** | ***5 mil.*** | *80%**MMR* | *20 %* | *1 mil.* | *Realizace* |
| **8.** | **Realizace hřbitova v Kuřívodech – I. etapa** | ***14 mil.*** |  | *100 %* | *14 mil.* | *Realizace* |
| **9.** | **Oprava kulturního domu v Kuřívodech** | ***40 mil.*** | *70 %**MMR* | *30 %* | *12 mil.* |  *Realizace* |
| **10.** | **Vodovod Horní Krupá (převzatý od VLS, s. p.)** | ***5 mil.*** | *SVS* *1 mil.* |  *90 %* |  *4 mil.* | *PD+ Realizace* |
| **11.** | **Územní studie RD „za školou“, nová plocha za KD** | ***0,5 mil.*** |  | *100 %* | *0,5 mil.* | *Za školou již probíhá.* |
| **12.** |  **Stellplatz - Hradčany** | ***0,2 mil.*** | *80 %* | *20 %* | *0,2 mil.*  | *PD* |
| **13.** | **Cyklostezka Ploužnice – Kuřívody**  | ***0,5 mil.*** |  | *100 %* | *0,5 mil.* | *PD* |
| **14.** | **Oprava místních komunikací v Ralsku** | ***10 mil.*** | *70 % MMR* | *30 %* | *3. mil..* | *Realizace* |
| **15.** | **Zateplení Hasičárny – Kuřívody**  | ***0,2 mil*** |  | *100 %* | *0,2 mil.* | *PD* |
| **16.** | **Oprava objektu naproti úřadu**  | ***2 mil.*** |  | *100 %* | *2 mil.* | *Realizace* |
| **17.** | **Výstavba sportovní haly - Kuřívody** | ***0,5 mil*** |  | *100 %* | *0,5 mil.* | *PD*  |
| **18.** | **Revitalizace centra Hradčany**  | ***0,05 mil.*** |  | *100 %* |  *0,05 mil.* |  *PD* |
| **19.** | **Tůně Hradčany**  |  ***0,5 mil*** | *100 % AOPK* |  |  *0,5 mil.* |  *Realizace* |
| **20** | **Oprava silnice III. třídy (Kuřívody – hranice kraje)** |  ***1,5 mil.*** |  | *100 %* |  *1,5 mil.* |  *PD* |
| **21.** | **Výstavba multifunkčního hřiště + minigolf Kuřívody**  | ***2,5 mil.*** | *ČEZ* *2 mil.* | *20 %* |  *0,5 mil.* |  *Realizace* |
| **Celkové investice pro rok 2024 Ʃ**  | ***119,55 mil.*** |  |  | ***52,87 mil.*** |  |